岳市教通〔2014〕87号

岳阳市教育局关于开展

2014年重点工作专项督查的通知

各县市区教育局，岳阳经济技术开发区教文局、南湖风景区教育局、屈原管理区教体局：

为推动落实市教育局年初工作部署，督促各地各学校按进度完成为民办实事工作，检查指导学校做好暑假期间各项工作，经研究，决定开展2014年重点工作专项督查。现将有关事项通知如下：

一、督查时间

7月14至18日。具体到县时间由各督查组确定。

二、督查内容

1.义务教育合格学校建设、农村公办幼儿园建设进度情况；

2.农村义务教育学校基本办学条件整改进展情况；

3.暑假期间工作部署安排情况（安全教育与防范，禁止违规办班补课，社会实践安排，教师培训、教师家访等）；

4.县级督学责任区工作开展情况；

5.阳光招生情况，城区县镇大班额问题整改情况。

6.农村学校教师周转房建设情况。

三、督查分组安排

| 组 别 | 组 长 | 成 员 | 检查县区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 葛天普 | 李东汉 彭枝杞 | 平江县 岳阳县 |
| 第二组 | 夏世蟒 | 张金华 王 亮 | 湘阴县 汨罗市 屈原管理区 |
| 第三组 | 徐跃进 | 汪次树 曾 敏 | 华容县 君山区 |
| 第四组 | 康仲德 | 钟 诚 彭晓波 | 临湘市 云溪区 |
| 第五组 | 吴八全 | 谢虎兵 陈方生 | 岳阳楼区 岳阳经济技术开发区 南湖风景区 |

四、工作要求

1．高度重视，迅速行动。各县市区教育局要高度重视此次督查，明确一名局领导牵头，及时沟通协调，逐项摸清底数，建立工作台账，及时整改。要时刻紧盯安全教育与防范，科学合理安排师生假期活动。要利用暑假这个“黄金时期”认真组织教师培训活动，抓紧落实实事工程与校舍维修改造，确保时间过半，任务过半。

2.深入调研，保证效率。各督查组要深入学校，深入群众，全面、细致掌握相关情况。检查调研完成及时形成检查调研报告，既要有面上情况，更要有具体典型情况。调研报告纸质稿和电子文档请于7月25日前交市人民政府教育督导室。

3．认真总结，反馈情况。各县市区教育局要对上半年和暑期工作进行总结并形成综合汇报材料，如实填写2014年度为民办实事项目建设专项督查情况统计表，总结汇报和统计表等纸质材料交各检查组，电子文档于2014年7月21日前发至市人民政府教育督导室电子邮箱dds8805900@163.com。

联系人： 王  亮    曾  敏

电  话： 8805608 ，8805890 。

附件：2014年度为民办实事项目建设专项督查情况统计表

岳阳市教育局

2014年7月7日

附件

2014年度为民办实事项目建设专项督查情况统计表

县（市、区）                         填表人

| 实事 项目校（园） | 学校名称 | 规划建设项目 | 是否动工 | 计划 投入 资金额 | 已完成投入 资金额 | 完成进度% | 预计完成时间 | 功能室装备 情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备案 项目校（园） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自建 项目校（园） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

全县计划新建项目       个，维修改造项目       个，新增建筑面积         平方米，维修改造面积        平方米，计划总投入资金         万元，已完成投资         万元，目前已完成全县规划建设任务     %。

说明：统计截止时间-----2014年7月底