建设工程规划许可流程

一、立项

由建设单位出具立项报告（新征土地建设项目先报政府审批后再报送发改委；自有土地建设项目直接报送发改委，由发改委审核后下发项目批复文件。

二、用地许可

1、新征土地建设项目，持发改委批复及政府相关文件（纪要）至国土、规划部门办理土地出让（划拨）手续。

2、持发改委批复及政府机关文件（纪要）、国土证或土地出让、划拨决定书到规划局用地科办理建设用地许可证。

三、修建性详细规划

1、由规划设计单位进行修建性详细规划设计。

2、设计方案报规划局用地科组织方案评审，确定详细规划方案并出具评审纪要。

3、同时进行地质勘测、环保评估、水土保持评估、文物探查处置等工作，并出具相应的文本文件。

4、备齐相关文件资料报送规划局用地科，同时报送规划信息中心及园林局绿线办，进行经济技术指标校准和绿地率核准。

5、由规划局用地科进行详规公示后签发正式《修建性详细规划》总图及用地红线图并出具本项目各单体设计要点。

四、规划许可证

1、组织建筑设计院进行建筑单体扩大初步设计。

2、扩初设计文本报规划局工程科组织建筑单体方案评审，出具纪要（设计要点）。非评审项目则出具规划局业务例会纪要。

3、设计院依照设计要点进行施工图设计，出图、审图，并进行施工图备案。

4、将已审施工图及前期相关文件资料报送规划局工程科，领取规划许可申请表，然后进行以下工作：

规划局信息中心进行面积复核，出具面积复核表；

园林局绿线办划定绿线图，出具绿化设计要点，组织园林设计部门进行绿化方案设计；

人防办办理防空工程建设手续（在规划许可证申请表上签章）；

建设局图纸设计科办理设计许可手续（在申请表上签章）；

消防支队办理初步许可手续（在申请表上签章）；

气象局防雷办理防雷评估及检测手续；

房产局白蚁防治所办理白蚁防治相关手续；

城管局办理渣土、破折口等相关手续。

5、将前面所办手续资料报送规划局综合科及管线科，申请进入联办程序，然后到非税缴纳各项费用。

6、手续办结。申领规划许可证、建筑红线图及其它必备许可资料。