建设工程施工许可证办理流程

一、建设局窗口受理

向建设局窗口提交发改委批复、年度基建计划批文、招投标方式核准表、建设用地审批手续（国土证或用地规划许可证）、规划许可证、规划审批单、建筑红线图、施工图审查报告、施工图审查备案表等资料，并填写施工许可申请表。

二、招投标

1、在建设窗口开具招标联系单；

2、招投标，确定施工单位（招标办、代理合同）；

3、出具中标通知书文本（报送建设窗口）。

三、其他部门许可手续

1、消防许可。持发改委批复、规划许可证、详细规划总图、施工图整套（分建、结、电、水装订四册）到消防窗口申请受理，并填写申请表，13个工作日内回复。

2、绿化设计方案许可

持绿化设计方案到园林局窗口（三个方案文本）申请评审，经评审合格后许可。

3、水土保持方案许可

持水土保持评估方案到水务窗口申请评审，经评审合格后许可。

4、文物探查作结论

四、缴纳相关规费

1、以上手续办结后，在建设窗口申请上联办手续，然后在非税窗口上网，上网后到上述各部门申请网络提交。

2、在非税窗口申领规费清单，交纳规费。

五、农民工工资保证金交付

1、在劳动监察支队（大队）领取农民工工资保障金核实表及合同等文本。

2、填写文本后送建设局备案窗口核实金额并签署意见。

3、持上述资料及中标通知单、承诺书等资料到监察支队（大队)签字盖章。

4、把应缴保障金汇款至指定银行监管账户，并由银行办理签收手续。

5、持银行签收手续至监察支队（大队）办结。

六、施工合同备案

七、监理合同备案

八、领取施工许可证